### 范围

本标准规定了协鑫(集团)控股有限公司（以下简称“集团”）投资评审的管理职责、管理内容与方法、报告和记录。

本标准适用于集团范围内的投资评审工作。

### 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无

### 3  术语和定义

3.1

投资项目

包括新开发项目和兼并收购项目等所有类型投资项目

3.2

新开发项目

指从市场调研、项目选址开始，洽谈投资意向、规划项目方案、确定设备选型、完成设计、编制项目报批文件，在获得政府机构的各项批准文件（包括但不限于有权发改委批复的核准文件）后并满足集团投资收益要求时，计划自行或联合第三方投资新建或改扩建的项目。

3.3

兼并收购项目

指收购目标公司资产、参与其定向增发或对其进行股权收购的项目。对目标公司采取兼并收购，投资目标一般为：取得有价值资产、取得相对或绝对控股地位，主导目标公司未来发展运营。

3.4

投资初评审

在完成项目前期工作（包括投资环境考察、初步市场调查、投资/合作意向洽谈、投资意向书等）基础上，计划委托外部机构编制项目支持性文件、开展项目核准或委托第三方进行尽职调查等工作之前，通过召开初评审会议，对项目基本情况进行审议，并确认下一步工作计划。

3.5

投资评审

指在项目通过投资初评审之后，新开发项目在获得政府机构的各项批准文件并在正式投资建设之前，兼并收购项目在签署正式收购或投资协议之前，由集团投审会召开投资评审会议，对项目商业计划书的审议。

### 管理职责

4.1  集团投审会职责：

4.1.1  审定产业单位上报的投资发展战略、年度投资计划及投资预算；

4.1.2  负责产业单位上报的授权外项目的初评审及投资评审，对相关项目出具初评审及投资评审意见；

4.1.3  负责对已授权自主评审的产业单位的项目评审意见进行备案管理。

4.2   集团投资职能管理机构职责：

4.2.1  负责对产业单位上报的投资发展战略、年度投资计划及投资预算进行预审；

4..2  负责对投资初评审及投资评审的项目资料进行预审,组织投资初评审和投资评审会议；

4.2.3  负责对已授权自主评审的产业单位上报的投资评审材料及评审意见进行备案；

4.2.4  会同集团相关职能部门参加投资初评审及投资评审会议，提供专业意见，控制投资风险；

4.2.5  参与各产业单位的已投资项目后评估工作。

4.3  产业单位职责：

4.3.1  编制所辖范围的投资发展战略、年度投资计划和投资预算；

4.3.2  根据集团颁布的投资初评审/投资评审管理标准，拟定本产业单位的投资初评审/投资评审管理制度或实施细则；

4.3.3  在授权范围内、在集团对项目设定的投资边界条件范围内，产业单位的风险委员会或有权机构（下合称风委会）对新开发的项目、拟兼并收购的项目进行投资初评审/投资评审，出具评审意见，并上报集团备案；

4.3.4  根据投资审批流程的要求，组织并协调项目团队提交相应阶段的评审文件；

4.3.5  负责辖属范围内已投资项目的定期后评估工作。

### 5  管理内容与方法

5.1  本标准依据的流程

新建及并购项目投资评审流程图（见附录A图A.1）

5.2  组织形式

5.2.1  评审范围：除集团授权产业单位进行自主投资评审的项目外，集团范围内的其它投资项目均需要上报集团投资评审；各产业单位的投资评审权限以集团定期与各相关单位负责人签署的授权书内容为准。

为提高授权评审的效率和质量，对于集团已授权自主评审的产业单位，相关单位须至少在召开项目评审会议前3天，将评审材料上报集团投资职能管理机构备案。

5.2.2  评审委员：集团投审会委员由分管投资、融资、财务、法务、内控、工程技术等职能的集团副总裁及以上级别领导担任。为便于表决，委员总数采取奇数制原则，具体委员人数及组成将由集团另行发布相关任职文件。

5.2.3  会议形式及与会人员：集团投审会会议形式分为现场及电话电议。参会人员包括集团投审会委员，以及集团投资管理部、财务部、法务部和内控部等职能部门负责人。评审会委员如不能亲自参会，可授权代表参会，行使投资评审及表决职责；

若项目涉及新兴行业领域或对于专业性要求较高时，可聘请内外部专家列席会议。

5.2.4  评审权限：

1）对投资额低于10亿元投资项目，投资评审会讨论审议后须形成项目最终评审意见，但集团董事长对投资决策拥有一票否决权；

2）对投资额高于10亿元投资项目，投资评审会形成评审意见后，须提请集团董事长予以复议确认。

5.2.5  评审会意见：

根据评审阶段不同，评审会意见分为：

1）投资初评审会议意见为同意推进、补充材料和不同意推进三种；初评审会议形成会议纪要，作为项目后续推进的依据。

2）投资评审会议采取评分制（评分标准详见附件3），形成的意见包括：同意投资（≥60分）、有条件同意投资（≥60分）及不同意投资（＜60分）三种。投资评审会议形成会议纪要，作为项目投资决策的依据。

5.3  评审材料

投资评审是对项目投资的可行性及经济性进行全面审议，评审时需提交的评审材料包括项目建议书/商业计划书、投资初审表、投资估算表、投资收益测算模型、项目前期工作计划及费用预算、政府批文及相关协议和附属文件等。

    - 项目建议书：投资初评审会议的提交文件，是对投资项目的轮廓性设想，主要从项目投资的必要性方面论述，同时初步分析项目的可行性和经济性，具体内容参照附件2。

    - 商业计划书：投资评审会议的提交文件，对项目投资的可行性及经济性等进行系统、全面的论述，具体内容参照附件3。各项目可根据实际特点，适当进行增添或删减内容后编制。

    - 专题报告：投资评审会议的提交文件，产业单位对项目所涉及的技术、工艺及市场等进行专题论述，并提供专业人士资源。如有需要，集团投资职能管理机构会邀请专业人士参加评审会议。

    - 投资项目初审表：投资初评审/投资评审会议的提交文件，产业单位负责填写项目基础内容，集团投资职能管理机构及相关职能部门负责填写预评审意见，具体内容参照附件4。

    - 投资估算表：投资评审会议的提交文件。结合项目可研报告中的设备选型和生产工艺，对项目的总投资进行估算。相关内容需与集团已建成的同区域/领域的类似项目进行对比。

    - 投资收益测算模型：投资初评审/投资评审会议的提交文件。根据项目评审的不同阶段，要求如下：

1) 投资初评审阶段：新建/并购项目需提供初步财务测算模型（需测算IRR、NPV、投资回收期及ROE指标）；公司层面并购项目需提供目标公司未来3-5年的盈利预测（利润表）；

2) 投资评审阶段：新建/并购项目模型包含投资估算、成本分析、销售收入、利润、现金流、资金使用计划、还款计划以及敏感性分析等，需体现项目的全投资内部收益率、自有资金内部收益率、净资产收益率、投资利润率、产品毛利率、投资回收期等关键指标；公司层面并购项目需提供目标公司估值依据。

    - 政府批文、相关协议及附属文件：包括项目已获得的各项批准文件、项目已签署/即将签署的相关协议、项目已经编制完成的主要支持性文件，包括项目建议书、可行性研究报告、环评报告、水资源论证等；兼并收购项目还需提供尽职调查报告(财务、法律、技术等)、资产评估报告等。

5.4  信息化管理

5.4.1  总体要求：

为提升投资管理的信息化水平，促进投资评审的有效管理，所有拟评审项目，包括集团评审范围内投资项目和集团授权产业单位进行自主投资评审的项目，均需通过信息化手段完善备案管理和逐步实现电子审批。

5.4.2  资料上传：

项目团队应在上报投资评审所需材料时，同时将投资立项申请材料上传至投资项目信息化管理系统（下称“信息化系统”）。集团授权产业单位自行评审的项目，评审会会议纪要及评审结果由产业单位投资管理机构上传至信息化系统；集团评审范围内项目，评审会会议纪要由集团投资职能管理机构上传。

    - 投资评审电子化:

各产业单位应根据集团投资管理信息化整体部署,以及条件成熟的情况下,有序推进投资评审电子化的相关工作,以利于提高评审效率,实现科学、高效管理。

5.5  议事规则

5.5.1  项目受理

凡上报集团评审项目，各产业单位须提前上报投资评审所需材料（具体内容参见以上“评审材料”章节内容）等，集团投资职能管理机构在2个工作日内，根据上报材料完整性及质量，给予是否受理待评审项目的意见，如因上报材料不完整，产业单位可补充完善后继续提交。

5.5.2  项目预审

评审项目经受理后3个工作日内，由集团投资职能管理机构、法务部、财务部等相关职能部门联合完成项目预审，并向集团评审委员会提交项目预审意见，提请召开集团投资初评审/投资评审会议。

5.5.3  投资初评审

投资初评审会议，项目团队进行项目汇报，集团投审会委员及参会各职能部门代表根据项目情况进行询问，项目团队负责解答。

各评审会委员综合项目概况及项目团队答辩情况发表意见，按照少数服从多数原则，形成投资初评审会最终意见，记录于会议纪要中。会议结束后，集团投资职能管理机构负责汇集并上传投资项目初审表及投资初评审会议纪要。

为提高评审效率，各评审会委员须在投资初评审会前及会中发表意见，会议结束后，原则上不再受理有关意见。

5.5.4  投资评审

投资评审会议，项目团队进行项目汇报，集团投审会委员及参会各职能部门代表根据项目情况进行询问，项目团队负责解答。

各评审会委员综合项目商业计划书、尽职调查结果及项目团队答辩情况，在投资项目打分表上为项目打分，并发表意见。集团投资职能管理机构收集投资项目打分表，计算加权评分后，将项目最终得分记录于打分汇总表，并形成投资评审意见，60及其以上得分表示同意投资，60以下得分表示不同意投资，有条件同意投资时，将投资前需达成条件记录于评审会议纪要中。

评审会议结束后，集团投资职能管理机构负责汇集并上传投资项目初审表、投资项目打分表、打分汇总表及投资评审会议纪要。

为提高评审效率，各评审会委员须在投资评审会前及会中发表意见，会议结束后，原则上不再受理有关意见；若因特殊原因不能参会的评审会委员，可于会议结束后对投资项目进行补充打分，行使表决权。

5.5.5  投资评审复议

投资评审会对投资项目给予不同意投资意见后，项目团队可补充完善项目材料后，申请复议一次；若评审会再次给予不同意投资意见，原则上项目团队不得继续提出复议申请。若投资项目基本面发生重大实质性变化，项目团队可额外申请一次评审机会，但本次评审不附带复议申请权利。

6  检查与考核

对贯彻标准不力，造成不良后果的，或违反标准规定，造成工作失误、公司经济损失等严重后果的，按有关规定和程序追究责任。

### 7  报告和记录

7.1  项目建议书模板（见附录B表B.1）

7.2  商业计划书模板（见附录B表B.2）

7.3  投资项目初审表（见附录B表B.3）

7.3  投资项目评分表及评分汇总表（见附录B表B.4）

### 附加说明

本标准由集团标准化管理委员会负责提出

本标准由集团投资职能部门负责起草或修订。

本标准主要起草人：王耀明

审  核：李智嵩

审  定：胡晓艳

批  准：朱钰峰

本标准由集团投资职能部门负责解释。

本标准于二○一五年五月七日第一次发布实施。于二○一五年九月一日第二次修订发布。

附录A（规范性附录）

图A.1  新建投资项目评审管理流程

图A.1  新建投资项目评审管理流程（续）

附录B（规范性附录）

表B.1  项目建议书模板（另附）

表B.2  商业计划书模板（另附）

表B.3  投资项目初审表

协鑫集团投资项目初审表

| 第一部分 项目主要信息 |
| --- |
| 项目 名称 |  |
| 类别 | 评审类别： (投资初评审 (投资评审 项目类别： (新建开发 (并购 (其它 |
| 关键 信息 | 项目所在地： | 总投资： | 是否已获路条： |
|  | 项目规模： | 支付对价： | 是否已获核准： |
|  | 上网电价： | 外部合作方： | 是否已完成尽调： |
| 交易结构简述 |  |
| 财务指标及投资收益 | 资本金IRR： | ROE： | 年销售收入（稳定期）： |
|  | 全投资IRR： | 投资回收期： | 年净利润(稳定期)： |

表B.4  投资项目评分表及评分汇总表.

| 投资项目评分表 |
| --- |
| 评价因子 | 权重 | 评分标准（评分时在条款前划 ( ） |
| 战略契合度 | 20% | 10分，符合战略发展规划，且属于战略规划中重点发展的项目; 8分，符合战略发展规划，且属于战略规划中优先发展的项目; 6分，符合战略发展规划； 4分，不符合战略发展规划，但对现有的业务有协同效用; 2分，不符合战略发展规划，且对现有的业务无协同效用，但属于集团可培育的新业务方向； |
| 行业规模及成长性 | 10% | 10分，规模大、行业成长期：需求高速增长且市场容量大，技术渐趋定型，行业特点及用户特点已比较明朗，行业进入壁垒较高; 8分，规模大、行业成熟期：需求增长率较高且市场容量大，技术上已经成熟，行业特点及用户特点非常清楚和稳定，行业盈利能力稳定，行业进入壁垒很高; 6分，规模适中、行业成长期：需求高速增长但市场容量适中，技术渐趋定型，行业进入壁垒较高; 4分，规模适中、行业成熟期：需求增长率较高但市场容量适中，技术上已经成熟，行业盈利能力稳定，行业进入壁垒很高; 2分，规模小或行业衰退期：市场容量较小，或行业需求逐步下降，市场已出现可替代的产品并逐步被用户所接受; |
| 供求关系及竞争格局 | 10% | 10分，产品供不应求，行业竞争不激烈，主要依靠扩大生产规模获取竞争优势及创造利润; 8分，供需基本平衡，行业竞争激烈，主要依靠降低成本和技术创新获取竞争优势及创造利润; 6分，供需平衡，行业竞争比较激烈，30%以上市场被前几家大型企业控制，主要依靠降低价格获取竞争优势; 4分，供大于求，行业竞争非常激烈，50%以上市场被前几家大型企业控制，中小企业依靠价格战生存; 2分，产能明显过剩，行业竞争异常激烈，寡头垄断，行业中小企业全面亏损； |
| 技术工艺的领先性 | 10% | 10分，技术领先、成熟，工艺稳定，有规模化运营的成功经验，且能创造高于行业平均水平的利润； 8分，技术成熟但非最领先，工艺稳定，有规模化运营的成功经验，且能创造行业平均水平的利润； 6分，技术领先，但工艺不稳定，虽有成功运营的经验，但缺乏规模化； 4分，技术领先，仅通过中试，尚没有成功运营的经验； 2分，属非主流的技术工艺，逐步将被淘汰； |
| 项目实施团队的胜任度 | 10% | 10分，项目实施团队在同类、同规模的项目中曾担任过核心成员，且全过程主导过项目，有成功的经验； 8分，项目实施团队在同类、较小规模的项目中曾担任过核心成员，且全过程主导过项目； 6分，项目实施团队在类似的项目中曾担任过核心成员，且全过程主导过项目； 4分，项目实施团队曾全程参与过类似的项目； 2分，项目实施团队没有参与过类似项目的经历； |
| 投资收益指标 | 20% | 10分，资本金内部收益率（20年）IRR＞20%； 8分，16%≤IRR＜20% 6分，13%≤IRR＜16% 4分，10%≤IRR＜13% 2分，IRR＜10% |
| 资金来源及融资方案的可靠性 | 10% | 10分，资本金已落实到位，贷款方案切实可行，融资成本低于基准利率； 8分，资本金已落实，贷款方案切实可行，融资成本不高于基准利率； 6分，资本金已落实，贷款方案已初步确定； 4分，资本金已有初步筹集方案，贷款方案初步确定； 2分，资本金未落实； |
| 风险防范及控制 | 10% | 10分，风险小，且有切实可行的风险防范和规避措施； 8分，可控风险较小，出现概率低，一旦出现对项目不会造成太大影响； 6分，风险适中，出现概率低，一旦出现对项目会造成较大影响； 4分，风险较大，出现概率高，一旦出现对项目会造成巨大影响； 2分，风险大，出现概率高，一旦出现对项目会造成破坏性的影响； |
| 合计 | 100% | 加权汇总分数： |  |

| 项目名称： 时间： |
| --- |
| 会议时间： |
| 投资项目评分汇总表 |
| 评审意见 | 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 |
| 以上议案的补充意见： |